超级 IP 智能体项目报价单 报价与依据｜V1.0｜2026 年 7 月 16 日

两种合作方式互斥；硬件、API、GPU、服务器、CDN、证书及法务等实际成本均由客户承担。

| 01 | 报价 |
| --- | --- |

| 合作方式 | 开发费用 | 后续维护 | 收入分成 | 报价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红合作 | ¥0 | ¥0 | 30% | 不收开发及维护工资，以长期分成覆盖投入；合同口径参考 [5] |
| 固定费用 | ¥200,000 | ¥10,000 / 月 | 0% | 按 18-29 个工作日、完整 MVP 验收及持续维护范围估算 [1]-[4] |

固定费用付款建议：40% 启动款 + 40% 核心链路验收 + 20% 最终交付。

| 02 | 报价依据 |
| --- | --- |

| 开发工作量 | MVP 被拆分为 5 个阶段，合计约 18-29 个工作日，包含桌面端、本地运行时、AI 模型适配、音视频处理和安装打包。参考 [1]。 |
| --- | --- |
| 交付验收 | 需要完成设备检测、文案、声音克隆、对口型、字幕、封面、导出、任务恢复和 API Key 安全等完整验收。参考 [2]。 |
| 维护工作 | 模型/API 兼容、抖音解析变化、字幕与导出稳定性需要持续适配，因此固定合作模式设月度维护费。参考 [3][4]。 |
| 分红方式 | 分红模式下我方开发费和维护费均为 ¥0，以产品实收收入的 30% 替代工资；结算应明确收入定义和查账权。参考 [5]。 |
| 实际成本 | 硬件、API、GPU、服务器、CDN、证书及法务不属于我方工资，由客户按实际账单承担。参考 [6]-[9]。 |

| 03 | 参考文档 |
| --- | --- |

| [1] MVP 阶段与工期 | [2] MVP 总验收 | [3] 可维护性要求 |
| --- | --- | --- |
| [4] 风险与应对 | [5] 分红协议条款 | [6] 直接成本范围 |
| [7] 硬件成本 | [8] LLM API 成本 | [9] 签名与分发成本 |

说明：¥200,000 与 ¥10,000/月为我方依据上述范围和风险形成的商务报价，并非参考软件官方售价。